

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 11 июля 2022 года № 852

г. Калининск

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Пешеходная инфраструктура**

**Калининского муниципального района**

**Саратовской области на 2022-2026 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калининского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Пешеходная инфраструктура Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2026 годы» согласно приложению.

2. Начальнику управления по вопросам культуры, информации и общественных отношений администрации муниципального района Тарановой Н.Г. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калининского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

3. Директору - главному редактору МУП «Редакции газеты «Народная трибуна» Сафоновой Л.Н. опубликовать настоящее постановление в районной газете «Народная трибуна», а также разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общественно-политической газеты Калининского района «Народная трибуна».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Кузину Т.Г.

**Глава муниципального района В.Г. Лазарев**

Исп.: Астахова Л.В.

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации МР**

**от11.07.2022 года №852**

**Муниципальная программа**

**«Пешеходная инфраструктура Калининского муниципального района**

**Саратовской области на 2022-2026 годы»**

**г. Калининск**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Пешеходная инфраструктура Калининского муниципального района**

**Саратовской области на 2022-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Пешеходная инфраструктура Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2026 годы |
| **Основание для разработки программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| **Ответственный исполнитель** | Администрация Калининского муниципального района Саратовской области |
| **Исполнители мероприятий** | Администрация Калининского муниципального района,Администрации муниципальных образований Калининского района, Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации муниципального района, Управление земельно-имущественных отношений администрации муниципального района  |
| **Цель и задачи программы** | Цели программы: Комплексное развитие и благоустройство района, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей.Задачи программы: Устройство пешеходных зон, тротуаров и их (его) примыканий к автодороге с учетом требований для передвижения маломобильных групп населения |
| **Важнейшие оценочные показатели программы** | Количество запланированных объектов для проведения обустройства (км) 25,4 |
| **Срок реализации программы** | 2022-2026 годы |
| **Объем и источники финансирования** | Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы за счет средств бюджета Калининского муниципального района составляет 100 000,0 тыс. руб. в том числе за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 100 000,0 тыс. руб:- на 2022 год (прогнозно) - 20 000,0 тыс. руб. (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета);- на 2023 год (прогнозно) - 20 000,0 тыс. руб. (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета);- на 2024 год (прогнозно) - 20 000,0 тыс. руб. (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета);- на 2025 год (прогнозно) - 20 000,0 тыс. руб. (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета);- на 2026 год (прогнозно) - 20 000,0 тыс. руб. (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета) |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | Проведение работ по устройству пешеходных зон (тротуаров) 25,4 км. |
| **Система организации контроля за исполнением программы** | Контроль за исполнением программы осуществляется главой Калининского муниципального района |

1. **Содержание проблемы и необходимость ее решения**

**программным методом**

Разработка муниципальной программы «Пешеходная инфраструктура Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2026 годы» (далее Программа) направлена на улучшение условий проживания и обеспечение безопасности перемещения жителей по территории населенных пунктов района. В приоритетном порядке органом местного самоуправления уделяется внимание обеспечению доступного подходка к объектам социальной сферы. Благоустройству территории населенных пунктов придается большое значение. Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города или поселка. В районе необходимо изменить подход к комфортности и безопасности окружающего пространства. Обеспечение своевременного и качественного содержания и ремонта проезжих территорий, тротуаров, пешеходных зон, внутридомовых проездов. В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику населенного пункта. Жизнь современного города или села постоянно требует совершенствования и развития благоустройства территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве территорий является улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. Состояние улиц и дорог имеет большое значение для организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и архитектурно-планировочного облика населенного пункта. Экономическая природа улиц и дорог характеризуется тем, что при одной и той же материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. Совершенствование и развитие территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - организация благоустройства и озеленения территории городского поселения.

**2. Цели и задачи программы**

2.1. Целью программы является:

Комплексное развитие и благоустройство района, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей.

2.2. Задачи программы:

Устройство пешеходных зон тротуара) и их (его) примыканий к автодороге с учетом требований для передвижения маломобильных групп населения..

**3. Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы за счет средств бюджетов муниципальных образований Калининского муниципального района составляет 100 000,0 тыс. руб. в том числе за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 100 000,0 тыс. руб:

- на 2022 год (прогнозно) - 20 000,0 тыс. руб. (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета);

- на 2023 год (прогнозно) - 20 000,0 тыс. руб. (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета);

- на 2024 год (прогнозно) - 20 000,0 тыс. руб. (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета);

- на 2025 год(прогнозно) - 20 000,0 тыс. руб. (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета);

- на 2026 год(прогнозно) - 20 000,0 тыс. руб. (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета)

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Калининского муниципального района, предусмотренных решениями Советов депутатов на очередной финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Калининского муниципального района Саратовской области.

**4. Организация управления реализацией программы**

**и контроль за ее выполнением**

Основными исполнителями программы являются:

- администрация Калининского муниципального района;

- администрации муниципальных образований Калининского района,

- управление жилищно - коммунального хозяйства администрации муниципального района;

- управление земельно-имущественных отношений администрации муниципального района;

С целью исполнения программы предполагается проведение следующих дополнительных мероприятий:

- решение вопросов бюджетного финансирования программы;

- анализ хода реализации программы и по результатам ее исполнения внесение в установленном порядке предложения по ее корректировке.

**5. Оценка эффективности реализации программы**

Реализация программы должна обеспечить:

5.1. Приведение всей площади пешеходной зоны района в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям безопасности;

5.2. Продление срока эксплуатации существующих тротуарных объектов;

5.3. Исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев.

**6. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Значение показателя по годам реализации****муниципальной программы** |
| **Год предшествующий началу реализации программы** | **1-й год реализации программы** | **2-й год реализации программы (прогноз)** | **3-й год реализации программы (прогноз)** | **4-й год реализации программы (прогноз)** | **5-й год реализации программы (прогноз)** |
| Количество запланированных объектов для проведения обустройства (км) | 3,1 | 5,5 | 8,8 | 5,7 | 1,9 | 3,5 |

**Верно:**

**начальник отдела делопроизводства**

**администрации МР О.И. Сигачева**

**Приложение №1**

**к муниципальной программе**

**Адресный перечень тротуаров, предполагаемых для обустройства (ремонта) в период 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Протяженность, км** | **Ширина, м** | **Ремонтируемая площадь, м2** | **Подход к социально значимому объекту** | **Интенсивность пешеходного движения** |
| **2022 год**  |
| **МО г. Калининск** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по улицам Коллективная – Октябрьская (до железнодорожного переезда) | 1,53 | 1,5 | 2295 | Подход к МБОУ СОШ №2;МБУ ДО "ДДТ г.Калининска | Высокая |
| 2 | Ремонт тротуара по улице Богдана Хмельницкого от улицы Коммунистическая до школы №1 | 0,245 | 1,5 | 367,5 | Подход к МБОУ СОШ №1; Управление социальной поддержки населения Калининского района | Высокая |
| 3 | Ремонт (устройство) тротуара поул. Пролетарская от ул. Советская до Поликлинического переулка | 0,764 | 1,5 | 1146 | Доступ к ГУЗ СО «Калининская РБ» | Высокая |
| 4 | Ремонт (устройство) тротуара на участке от улицы Коммунистическая до улицы Комсомольская к детскому саду №2 г. Калининска | 0,163 | 1,5 | 244,5 | Доступ к детскому саду №2г. Калининска | Высокая |
| 5 | Ремонт (устройство) тротуара по Коммунистическому переулку от улицы Коммунистическая до улицы Первомайская | 0,99 | 1,5 | 1485 | Доступ к Калининскому техникуму агробизнеса, детскомусаду «Почемучка» | Высокая |
| 6 | Ремонт тротуара по улицам Советская от ж/д переезда до нежилого здания № 30/21 - 50 лет Октября от нежилого здания №30/21 до ул. Дорожная | 1,61 | 1,5 | 2415 | Доступ к детскому саду №7 г. Калининска | Средняя |
| **ВСЕГО:** | **5,302** | **1,5** | **7953** | - | - |
| **2023 год (прогнозно)** |
| **МО г. Калининск** |
| 1 | Ремонт тротуара по улице Чиркина от улицы Советская до улицы Богдана Хмельницкого | 0,678 | 1,5 | 1017 | Подход к МБОУ СОШ №1; Управление социальной поддержки населения Калининского района | Высокая |
| 2 | Ремонт тротуара по улице Богдана Хмельницкого от улицы Чиркина до школы №1 | 0,34 | 1,5 | 510 | Подход к МБОУ СОШ №1; Управление социальной поддержки населения Калининского района | Высокая |
| 3 | Ремонт (устройство) тротуара по Поликлиническому переулку от улицы Октябрьская доул. Ленина | 0,414 | 1,5 | 621 | Доступ кГУЗ СО «Калининская РБ» | Высокая |
| 4 | Ремонт тротуара по улице Советская от МБУК «Калининский РДК» вдоль дома №26 | 0,204 | 2 | 408 | Доступ к МБОУ СОШ №2,в отделение ПФР, отделение Сбербанка | Высокая |
| 5 | Ремонт (устройство) тротуара по улице Ленина от ул. Вокзальная до Коммунистического переулка | 0,849 | 1,5 | 1273,5 | Доступ к детскому саду «Почемучка»,Калининскому техникуму агробизнеса | Высокая |
| **ВСЕГО:** | **2,485** | **1,5 - 2** | **3829,5** | - | - |
| **Сергиевское МО****с. Сергиевка** |
| 6 | Ремонт (устройство) тротуара от ул. Молодежная до ул. Школьная | 1,8 | 1,5 | 2700 | Подход к ФАП | Средняя |
| 7 | Ремонт (устройство) тротуара от ул. Садовая до ул. Школьная | 1,4 | 1,5 | 2100 | Подход к ФАП | Средняя |
| **с. Новые Выселки** |
| 8 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Советская | 1,3 | 1,5 | 1950 | Доступ к школе, в центр села | Высокая |
| 9 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Молодежная до улицы Немецкая | 1,1 | 1,5 | 1650 | ФАП | Средняя |
| **ВСЕГО:** | **5,6** | **1,5** | **8400** | - | - |
| **Казачкинское МО** |
| **с. Степное** |
| 10 | Ремонт (устройство) тротуара по улице Советская | 1,2 | 1,5 | 1800 | Доступ к СДК, МБОУ СОШп. Степное | Средняя |
| 11 | Ремонт (устройство) тротуара по улице Коллективная | 1,31 | 1,5 | 1965 | Подход к ФАП | Средняя |
| 12 | Ремонт (устройство) тротуара по улице Молодежная | 0,722 | 1,5 | 1083 | Доступ в МБДОУп. Степное | Средняя |
| **ВСЕГО:** | **3,232** | **1,5** | **4848** | - | - |
| **Свердловское МО** |
| **с. Свердлово** |
| 13 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Верхняя | 1,26 | 1,5 | 1890 | Доступ к школе | Средняя |
| 14 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Советская | 1,759 | 1,5 | 2638,5 | Доступ к школе, детскому саду, отделению скорой помощи | Высокая |
| 15 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Нижняя | 1,589 | 1,5 | 2383,5 | Доступ к школе, детскому саду, отделения скорой помощи, | Высокая |
| **с. Красноармейское**  |
| 16 | Ремонт (устройство) тротуара поул. Центральная | 1,416 | 1,5 | 2124 | Доступ к школе | Средняя |
| **ВСЕГО:** | **6,024** | **1,5** | **9036** | - | - |
| **ИТОГО ЗА ГОД:** | **17,341** | **1,5** | **26113,5** | - | - |
| **2024 (прогнозно)** |
| **МО г. Калининск** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Кирова от кольца до улицы Дорожная | 0,8 | 1,5 | 1200 | Подход к МБОУ СОШ №2;МБУ ДО «ДДТ г.Калининска» | Высокая |
| 2 | Ремонт тротуара по улице Советская от железнодорожного переезда до автомобильной федеральной трассы Р-22 «Каспий» | 0,9 | 1,5 | 1350 | Подход к автостанции«Калининск» | Средняя |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ремонт (устройство) тротуара по улицам 30 лет ВЛКСМ – ул. Пушкина (до моста) | 1,25 | 1,5 | 1875 | Доступ к колхозному рынку, детскому саду №6 | Средняя |
| **ВСЕГО:** | **2,95** | **1,5** | **4425** | - | - |
| **Симоновское МО** **с. Симоновка** |
| 4 | Ремонт (устройство) тротуара по улицам Молодежная - Советская | 1,98 | 1,5 | 2970 | Доступ к ФАП, школе | Высокая |
| **ВСЕГО:** | **1,98** | **1,5** | **2970** | - | - |
| **Широкоуступское МО****с. Широкий Уступ** |
| 5 | Ремонт пешеходной зоны | 0,2 | 10 | 2000 | Доступ к детскому саду | Высокая |
| 6 | Ремонт пешеходной зоны | 0,2 | 7 | 1400 | Доступ к школе | Высокая |
| **ВСЕГО:** | **0,4** | **7-10** | **3400** | **-** | **-** |
| **Ахтубинское МО****с. 3- я Александровка** |
| 7 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Пушкина | 0,312 | 1,5 | 468 | Доступ к школе, детскому саду,отделению почты | Высокая |
| 8 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Южная | 0,284 | 1,5 | 426 | Доступ к школе,отделению почты | Средняя |
| 9 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Пушкина | 0,370 | 1,5 | 550 | Доступ к школе, детскому саду,клубу, ФАП | Высокая |
| **с. Славновка** |
| 10 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Кирова | 0,4 | 1,5 | 600 | Доступ к школе , клубу | Средняя |
| **ВСЕГО:** | **1,366** | **1,5** | **2044** | - | - |
| **ИТОГО ЗА ГОД:** | **6,696** | **1,5** | **12839** | - | - |
| **2025 (прогнозно)** |
| **МО г. Калининск** |
| 1 | Ремонт тротуара по улице Советская от железнодорожного переезда до ул. Ленина вдоль домов 33, 29, 25, (правая сторона) | 0,417 | 3 | 1251 | Подходы к детским садам №11, 12, школа №1, школа №2; почта | Высокая |
| 2 | Ремонт тротуара по улице Советская от железнодорожного переезда до улицы Ленина вдоль домов 50,48,42 (левая сторона) | 0,321 | 3 | 963 | Подходы к детским садам №11, 12, школа №1, школа №2 | Высокая |
| **ВСЕГО:** | **0,738** | **3** | **2 214** | - | - |
| **Малоекатериновское МО****с. Большая Ольшанка** |
| 3 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Подъездная | 0,6 | 1,5 | 900 | Подход к школе,ФАП | Высокая |
| **с. Малая Екатериновка** |
| 4 | Тротуар по ул. Дорожная до памятника погибшим воинам | 0,406 | 1,5 | 609 | Администрация,СПК «Екатериновский» | Средняя |
| 5 | Тротуар по ул. Дорожная | 0,191 | 1,5 | 286,5 | Подход к школе, ФАП | Высокая |
| **ВСЕГО:** | 1,197 | 1,5 | 1 795,5 | - | - |
| **Казачкинское МО****с. Казачка** |
| 6 | Ремонт (устройство) тротуара по улице Советская | 2,71 | 1,5 | 4065 | Подход к СДК | Средняя |
| 7 | Ремонт (устройство) тротуара по улице Молодежная | 2,47 | 1,5 | 3705 | Подход к МБДОУ с. Казачка | Средняя |
| 8 | Ремонт (устройство) тротуара по улицам Пролетарская и Мостовая | 4,5 | 1,5 | 6750 | Подход к МБОУ СОШ с. Казачка, врачебной амбулатории | Средняя |
| **с. Каменный** |
| 9 | Ремонт (устройство) тротуара по улице Трудовая | 1,11 | 1,5 | 1665 | Остановка школьного автобуса | Средняя |
| **ВСЕГО:** | **10,79** | **1,5** | **16185** | **-** | **-** |
| **Озерское МО** |
| **с. Озерки** |
| 10 | Ремонт (устройство) тротуара по участку улицы Придорожная от дома №30/1 до дома №7 | 0,4 | 1,5 | 600 | Доступ к ФАП, школе, детскомуСаду СДК | Средняя |
| **с. Нижегороды** |
| 11 | Ремонт (устройство) тротуара по участку улицы Центральная от дома №74 до дома №91 | 0,5 | 1,5 | 750 | Доступ к школе, СДК | Средняя |
| **ВСЕГО:** | **0,9** | **1,5** | **1350** | **-** | **-** |
| **ИТОГО ЗА ГОД:** | **13,625** | **1,5** | **21544,5** | **-** | **-** |
| **2026 (прогнозно)** |
| **МО г. Калининск** |
| 1 | Тротуар по улице Советская от центрального парка до отделения Сбербанка (левая сторона) | 0,254 | 2 | 508 | Отделение Сбербанка, отделение ПФР, кинотеатр | Высокая |
| **ВСЕГО:** | **0,254** | **2** | **508** | **-** | **-** |

|  |
| --- |
| **Таловское МО****с. Таловка** |
| 2 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Центральная | 2,58 | 1,5 | 3870 | Подход к ФАП | Средняя |
| 3 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Молодежная | 0,688 | 1,5 | 1032 | Подход к школе | Средняя |
| **с. Орловка** |
| 4 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Мира | 1,599 | 1,5 | 2398,5 | Подход к школе | Средняя |
| **с. Михайловка** |
| 5 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Центральная | 1,251 | 1,5 | 1876,5 | Подход к школе | Средняя |
| **ВСЕГО:** | **6,118** | **1,5** | **9177** | **-** | **-** |
| **Колокольцовское МО****с. Колокольцовка** |
| 6 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Центральная, от ул. Центральная до ул. Ленина | 2,0 | 1,5 | 3000 | Подход к школе, ФАП, детскомусаду | Средняя |
| **ВСЕГО:** | **2,0** | **1,5** | **3000** | - | - |
| **ИТОГО ЗА ГОД:** | **8,372** | **1,5** | **12685** | - | - |
| **ИТОГО ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ** | **51,336** | **1,5** | **81 135** | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы | - |

**Приложение №2**

**к муниципальной программе**

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия****программы** | **Общий объем финансирования****(тыс. руб.)** | **Сумма финансирования (тыс. руб.)** | **Ответственные за выполнение мероприятий** |
| **2022 год** | **2023 год**(прогнозно) | **2024 год**(прогнозно) | **2025 год**(прогнозно) | **2026 год**(прогнозно) |
| **Федеральный бюджет**(прогнозно) | **Областной бюджет**(прогнозно) | **Местный бюджет** (прогнозно) | **Федеральный бюджет**(прогнозно) | **Областной бюджет**(прогнозно) | **Местный бюджет** (прогнозно) | **Федеральный бюджет**(прогнозно) | **Областной бюджет**(прогнозно) | **Местный бюджет** (прогнозно) | **Федеральный бюджет**(прогнозно) | **Областной бюджет**(прогнозно) | **Местный бюджет** (прогнозно) | **Федеральный бюджет**(прогнозно) | **Областной бюджет**(прогнозно) | **Местный бюджет** (прогнозно) |
| **2022 год**  |
| **МО г. Калининск** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по улицам Коллективная – Октябрьская (до железнодорожного переезда) | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| 2 | Ремонт тротуара по улице Богдана Хмельницкого от улицы Коммунистическая до школы №1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| 3 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Пролетарская (от ул. Советская до Поликлинического переулка) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| 4 | Ремонт (устройство) тротуара на участке от улицы Коммунистическая до улицы Комсомольская к детскому саду №2 г. Калининска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| 5 | Ремонт (устройство) тротуара по Коммунистическому переулку от улицы Коммунистическая до улицы Первомайская | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| 6 | Ремонт тротуара по улице Советская от ж/д переезда до нежилого здания №30/21 50 лет Октября от нежилого здания№30/21 до ул. Дорожная | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| **2023 год (прогнозно)** |
| **МО г. Калининск** |
| 1 | Ремонт тротуара по улице Чиркина от улицы Советская до улицы Богдана Хмельницкого | **20000,0** |  |  |  |  | **20000,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| 2 | Ремонт тротуара по улице Богдана Хмельницкого от улицы Чиркина до школы №1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| 3 | Ремонт (устройство) тротуара по Поликлиническому переулку от улицы Октябрьская до ул. Ленина | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| 4 | Ремонт тротуара по улице Советская от МБУК «Калининский РДК» вдоль дома №26 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| **Сергиевское МО****С. Сергиевка** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара от ул. Молодежная до ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиевское МО |
| 2 | Ремонт (устройство) тротуара от ул. Садовая до ул. Школьная | Администрация Сергиевского МО |
| **С.Новые Выселки** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиевского МО |
| 2 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Молодежная до ул. Немецкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиевского МО |
| **Казачкинское МО** |
| **с. Степное** |
| 1 | Устройство тротуаров по улицам Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Казачкинского МО |
| 2 | Устройство тротуаров по улицам Коллективная,  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Казачкинского МО |
| 3 | Устройство тротуаров по улицам Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Казачкинского МО |
| **Свердловское МО** |
| **с. Свердлово** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Верхняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Свердловского МО |
| 2 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Советская | Администрация Свердловского МО |
| 3 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Нижняя | Администрация Свердловского МО |
| **С.Красноармейское** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Свердловского МО |
| **2024 (прогнозно)** |
| **МО г. Калининск** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Кирова от кольца до улицы Дорожная | **20 000,0** |  |  |  |  |  |  |  | **20000,0** |  |  |  |  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| 2 | Ремонт тротуара по улице Советская от железнодорожного переезда до автомобильной федеральной трассы Р-22 «Каспий» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| 3 | Ремонт (устройство) тротуара по улицам 30 лет ВЛКСМ – ул. Пушкина (до моста) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| **Симоновское МО** **с. Симоновка** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по улицам Молодежная - Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Симоновского МО |
| **Широкоуступское МО****с. Широкий Уступ** |
| 1 | Ремонт пешеходной зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Широкоуступского МО |
| 2 | Ремонт пешеходной зоны | Администрация Широкоуступского МО |
| **Ахтубинское МО****с. 3- я Александровка** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ахтубинского МО |
| 2 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ахтубинского МО |
| 3 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ахтубинского МО |
| **С.Славновка** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ахтубинского МО |
| **2025 (прогнозно)** |
| **МО г. Калининск** |
| 1 | Ремонт тротуара по улице Советская от железнодорожного переезда до ул. Ленина вдоль домов 33, 29, 25, (правая сторона) | **20000,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20000,0** |  |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| 2 | Ремонт тротуара по улице Советская от железнодорожного переезда до улицы Ленина вдоль домов 50,48,42 (левая сторона) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| **Малоекатериновское МО****с. Большая Ольшанка** |
| 1 | Ремонт (устройство) по ул. Подъездная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Малоекатериновского МО |
| **с. Малая Екатериновка** |
| 1 | Тротуар по ул. Дорожная до памятника погибшим воинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Малоекатериновского МО |
| 2 | Тротуар по ул. Дорожная | Администрация Малоекатериновского МО |
| **Казачкинское МО****С.Казачка** |
| 1 | Ремонт тротуара по улице Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Казачкинского МО |
| 2 | Ремонт тротуара по улице Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Казачкинского МО |
| 3 | Ремонт тротуара по улице Пролетарская и Мостовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Казачкинского МО |
| **С.Каменный** |
| 1 | Ремонт тротуара по улице Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Казачкинского МО |
| **Озерское МО****С.Озерки** |
| **1** | Ремонт тротуара по участку улицы Придорожная от д№30/1 до д№7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Озерского МО |
| **С. Нижегороды** |
| 1 | Ремонт тротуара по участку улицы Центральная от д№74 до д№91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Озерского МО |
| **2026 (прогнозно)** |
| **МО г. Калининск** |
| 1 | Тротуар по улице Советская от центрального парка до отделения Сбербанка (левая сторона) | **20000,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20000,0** |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района |
| **Таловское МО****с. Таловка** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Таловского МО |
| 2 | Ремонт (устройство) тротуара по ул.Молодежная | Администрация Таловского МО |
| **С.Орловка** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Таловского МО |
| **С.Михайловка** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Таловского МО |
| **Колокольцовское МО****С. Колокольцовка** |
| 1 | Ремонт (устройство) тротуара по ул. Центральная, от ул. Центральная до ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Колокольцовское МО |
|  | **Итого:** | **100000,0** |  | **20 000,0** |  |  | **20 000,0** |  |  | **20 000,0** |  |  | **20 000,0** |  |  | **20 000,0** |  |  |